# CHECKLIST BUG CẦN FIX
Dự án SeasonalBastionV2

Tài liệu tổng hợp các bug/rủi ro kỹ thuật ưu tiên xử lý, phục vụ theo dõi tiến độ hardening và stabilization.

| Repo | Mục tiêu | Mức ưu tiên | Ngày tạo file |
| --- | --- | --- | --- |
| SeasonalBastionV2 | Checklist bug cần fix | P0 → P2 | 30/03/2026 |

Ghi chú sử dụng: Đánh dấu vào ô kiểm khi bug đã được sửa, test lại, và không còn tái xuất hiện trong regression test.

# P0 — Fix ngay

| Bug / rủi ro | Save/Load chưa clear hết runtime state trước khi apply |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | SaveLoadApplier, World State, Runtime caches |
| Checklist fix | ☐ Rà toàn bộ World State và service runtime để liệt kê hết store/cache đang tồn tại. ☐ Thêm clear/reset cho resource zones, patches, piles, inspect selection, overlays hoặc runtime cache liên quan. ☐ Viết regression test: save giữa lúc NPC đang harvest, load lại không bị duplicate state hoặc stale target. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

| Bug / rủi ro | Rebuild runtime cache sau load chưa được khóa chắc |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | SaveLoadApplier, RunStart runtime, Validation |
| Checklist fix | ☐ Bỏ phụ thuộc reflection nếu có thể, hoặc ít nhất log rõ khi rebuild thất bại. ☐ Tạo integration test chạy với StartMapConfig thật, không dùng test bị Ignore. ☐ Sau load cần assert lại: lanes, spawn gates, HQ target cells và wave routing đều hợp lệ. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

| Bug / rủi ro | SaveMigrator mới là scaffold |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | SaveMigrator, Save schema, Tests |
| Checklist fix | ☐ Thêm migration theo version thay vì trả object gốc. ☐ Log rõ quá trình migrate từ schema cũ sang schema mới. ☐ Viết test cho save cũ thiếu field và save mới đầy đủ để kiểm tra backward compatibility. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

# P1 — Rất nên xử lý

| Bug / rủi ro | Reward system còn placeholder, dễ tạo flow giả |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | RewardService, RunMods, UI Reward |
| Checklist fix | ☐ Nếu effect system chưa sẵn sàng, tạm ẩn hoặc khóa UI reward. ☐ Hoặc implement tối thiểu các effect thật như build speed, harvest yield, storage cap, tower damage. ☐ Viết test xác nhận chọn reward làm thay đổi gameplay state thật. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

| Bug / rủi ro | WorldOps còn TODO ở create/destroy flow |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | WorldOps, Events, Cleanup |
| Checklist fix | ☐ Khi tạo building, cần fill đầy đủ state mặc định từ definition. ☐ Khi destroy building, publish event để storage, jobs, UI và occupancy cleanup đồng bộ. ☐ Viết test cho destroy building khi đang có assignment, claim hoặc job liên quan. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

| Bug / rủi ro | SaveLoadApplier đang rebuild metadata bằng reflection và có thể fail silent |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | SaveLoadApplier, Reflection, Error handling |
| Checklist fix | ☐ Không nuốt lỗi trống; ít nhất phải log warning/error cụ thể. ☐ Nếu rebuild cache fail, save-load flow phải trả cảnh báo rõ. ☐ Ưu tiên thay reflection bằng public integration entrypoint. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

# P1.5 — Khóa regression gameplay

| Bug / rủi ro | Chuỗi resource patch / harvest retargeting vừa thay đổi mạnh |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | Harvest, Resource patches, Inspect UI |
| Checklist fix | ☐ Test NPC đang đi tới patch A, patch A cạn tài nguyên thì retarget đúng sang patch B. ☐ Test patch bị block path sau khi road/building thay đổi không làm NPC treo vĩnh viễn. ☐ Test inspect panel không giữ stale reference sau khi patch cạn hoặc refresh. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

| Bug / rủi ro | Population / food upkeep mới thêm, cần test kỹ |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | Population, Food upkeep, HUD |
| Checklist fix | ☐ Test chuyển ngày khi thiếu food không bị double-apply starvation. ☐ Test save/load ngay trước và ngay sau daily tick. ☐ Test HUD summary luôn đồng bộ với state sau load hoặc reset run. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

# P2 — Debt nên lên kế hoạch

| Bug / rủi ro | Chưa có CI/CD khóa regression tự động |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | GitHub Actions, Tests, Build validation |
| Checklist fix | ☐ Thêm GitHub Actions chạy compile và EditMode tests tối thiểu. ☐ Chặn merge khi pipeline đỏ. ☐ Có smoke pipeline riêng cho Save/Load, Build/Jobs và RunStart core tests. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

| Bug / rủi ro | Thiếu integration scenario cho flow dài |
| --- | --- |
| File / vùng liên quan | Integration tests, Gameplay loop, Regression suite |
| Checklist fix | ☐ Tạo integration fixture cho full run loop: New Run → Build → Harvest → Combat → Save → Load → Endgame. ☐ Có scenario build active + queued haul + save/load. ☐ Có scenario combat active + low ammo towers + save/load. |
| Trạng thái | ☐ Chưa làm ☐ Đang làm ☐ Đã fix + test lại |

# Đề xuất thứ tự thực hiện

Ưu tiên 1: Save/Load clear đủ state, rebuild runtime cache sau load, hoàn thiện SaveMigrator.

Ưu tiên 2: Xử lý RewardService, WorldOps create/destroy flow, bỏ fail silent trong reflection.

Ưu tiên 3: Khóa regression cho harvest retargeting, population/food upkeep và flow gameplay dài.

Ưu tiên 4: Thiết lập CI/CD để không bị hồi quy khi commit nhanh.

— Tài liệu hỗ trợ audit repo